**МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11»**

 **Г.БОЛОГОЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 Согласовано на заседании Утверждено приказом по школе

 Управляющего Совета школы № 204 от 04.05.2016 года.

 Председатель С.А. Агафонов Директор Г.А. Злобина

 Протокол № 4 от 30.04. 2016 г.

##  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

##  ПО ПОДГОТОВКЕ МБОУ «СОШ № 11» к 2016 -2017 УЧЕБНОМУ ГОДУ.

 Цель:

 Создать в школе и на ее территории безопасные, благоприятные и комфортные условия для обучения, воспитания, развития всех участников образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей.

# Приоритетные задачи:

1. Выполнение требований СанПина.

2. Расширение спортивной зоны школы.

3. Выполнение требований пожарной и антитеррористической безопасности.

4. Обеспечение безопасности при перевозках обучающихся ( школьный автобус).

5. Выполнение программы энергосбережения.

6. Благоустройство здания школы и школьной территории.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об Исполн. | Примечание. Источникфинансирования. |
| 1. **Пожарная безопасность.**
 |
| 1. | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Директор | Август 2016 г. |  |  |
| 2.  | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения, огнетушителей. | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016  |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 3. | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре. | Заместитель директора по АХЧ | Регулярно |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 4. | Обслуживание системы тревожной сигнализации. | Заместитель директора по АХЧ | Регулярно |  | Администрация МО «Бологовский район |
| 5.  |  Установка системы дымоудаления | Директор | 2016 год |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 6.  | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений, сцены и стен актового зала | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 7. | Оборудование путей эвакуации | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016г. |  | Попечительский совет школы |
| 8. | Оборудование аварийного освещения зданий. | Директор | 2016 год |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 9.  | Обслуживание системы пожарного оповещения « Стрелец» | Директор | В течение года. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 10.  | Приемка школы Получение актов по проверке соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности. | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 11.  | План работы на 2016-2017 учебный год по организации противопожарной защиты. Приложение 2 | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 1. **Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия.**
 |
| 12. | Разработка организационно-распорядительных документов по выполнению требований СанПина, соблюдению правил гигиены, здоровьесбережению учащихся. | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 13. | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием, в соответствии с нормами СанПина и предписаниями Роспотребнадзора. | Директор | Август 2016 г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 14. | Косметический ремонт медицинского кабинета. Приобретение дополнительного оборудования, медикаментов. | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Директор | Май 2016 г. | Вып. | Администрация МО «Бологовский район» |
| 16 | Капитальный ремонт систем канализации и водоснабжения. Приобретение фильтров для питьевой воды.  | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016 г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 17. | Оборудование (ремонт) систем отопления. Промывка, замена радиаторов. | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 18. | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности. Покупка осветительных приборов, энергосберегающих ламп. | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 19. | Организация горячего питания:- разработка организационно-распорядительных документов;- график горячего питания;- составление и утверждение меню;- заключение договоров об организации питания школьников. | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 20 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся.  | Заместитель директора по АХЧ | Август 2016г. | Вып. | Субвенции из федерального бюджета |
| 21 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям План мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания школы (приложение 1) | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 22 | План работы кабинета здоровья:А) профилактика заболеваний;Б) пропаганда здорового образа жизни. | Заместитель директора по АХЧ | В течение года |  |  |
| 23 | Выполнение мероприятий по программе «Доступная среда». | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 24.  | Разработка и внедрение программы инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ, | Директор.Заведующий кабинетом здоровья. | В течение года |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 25. | Организация работы спортивного клуба.- разработка организационно-распорядительных документов;- график работы спортивно- оздоровительных секций при школе;- составление и утверждение плана работы спортивного лагеря;- заключение договоров об организации внеурочной деятельности школьников. | Заместитель директора по УВР. | Август 2016г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. **Антитеррористическая безопасность.**
 |
| 25. | Разработка организационно-распорядительных документов по антитеррористической безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за антитеррористическую безопасность, ГО и ЧС, состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам антитеррористической безопасности, по ГО и в случае возникновения ЧС, планов эвакуации и др.) | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 26. | Утверждение паспорта комплексной безопасности школы. Установка систем видеонаблюдения | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 27. | Техническое обслуживание тревожной сигнализации. | Заместитель директора по АХЧ | постоянно |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 28. |  Организация охраны школы в дневное и ночное время. Заключение договора об охране школы с ЧОП « Берегиня». | Директор | Август 2016г. |  | Попечительский совет  |
| 29. | Обновление базы данных работников и обучающихся. | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 30. | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию)  | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 1. **Обеспечение безопасности при перевозках обучающихся( школьный автобус).**
 |
| 31. | Разработка организационно-распорядительных документов, (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за за безопасность перевозок, инструкций по мерам безопасности, планов, списков, инструкций и др.) | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 32. | Утверждение паспорта безопасности при перевозке школьников « Школьный автобус». Подключение к системе « Глонасс». | Директор | Август 2016г. |  |  |
| 33. | Заключение договоров на ремонт, техобслуживание, стояку школьного автобуса , медосмотр водителя.  | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 34. | Обучение ответственного за безопасность перевозок. Проведение инструктажа учащихся, сопровождающих, водителя по ТБ во время перевозок. | Директор | Август 2016г. |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 35. | Проведение техосмотра. | Ответствен. | Регулярно |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 36. | Проведение обследования автобусного маршрута, составление акта. | Директор | Осень. весна |  |  |
| 1. **Благоустройство здания школы и школьной территории.**
 |
| 37. | Уход и благоустройство «Аллеи Славы» | Директор | Регулярно |  |  |
| 38. | **Косметический ремонт :*** Учебных кабинетов;
* Коридоров;
* Информационного центра;
* Туалета на третьем этаже;
* Слесарной мастерской;
* Кабинета для индивидуальных занятий.
* Помещения музея.
 | Директор | В течение года |  | Администрация МО «Бологовский район»Попечительский совет. |
| 39.  | Организация ремонтных бригад ( учащиеся 8,10 классов). | Заместитель директора по УВР | Лето 2016 |  |  |
| 40. | **Капитальный ремонт:**Системы электроснабжения здания школы;Системы освещения территории школы;Системы водоотлива и канализации;Кабинета технологии для девочек;Учебной мастерской ( слесарной);Кабинета психолога и логопеда; |  |  |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| 1. **Выполнение других мероприятий.**
 |
| * 1. **Поставка учебно-наглядного оборудования.**
 |
| 41.  | Приобретение :* Учебников для 4, 5, 6, -х , 9-х классов.;
* Оборудования для программы «доступная среда»;
* Оборудование для программы « Инклюзивное образование»
* Спортинвентаря.
 | Директор | Июнь - август 2016 г. |  | Субвенции из федерального бюджета |
| 42. | Приобретение учебно- методических комплексов для:* Кабинета биологии, Физики, математики;
* Начальной школы;
* Технологии ( девочки);
* Информационного центра;
 | Директор | Июнь- август 2016 г. |  | Субвенции из федерального бюджета |
| * 1. **Работа информационного центра. Сеть «Интернет».**
 |
| 43. | Подключение к сети “Интернет” | Зав. информационным Центром. | Июнь- август 2016 г. |  | Субвенции из федерального бюджета |
| 44. | Подготовка к использованию сети «Интернет», установка базового и дополнительного пакета специализированного программного обеспечения, исключающего доступ обучающихся к Интернет - ресурсам, несовместимым с задачами их воспитания. | Зав. информационным Центром. | Июнь- август 2016 г. |  | Субвенции из федерального бюджета |
| 45. | Разработка организационно-распорядительных документов, нормативной базы использования электронных журналов и дневников | Зав. информационным Центром. | Май 2016 года | Вып. | Субвенции из федерального бюджета |
| 46. | Контроль за работой электронных журналов и дневников. | Директор  | Сентябрь 2016 года |  | Субвенции из федерального бюджета |
| * 1. **Выполнение программы «Энергосбережения».**
 |
| 47. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:А) установка теплосчетчиков;Б) замена ламп накаливания энергосберегающими лампами;В) установка счетчиков учета горячей воды;г) реализация плана – режим экономии в школед) замена оконных рам на стеклопакеты;е) замена входных дверей; | Директор | В течение года |  | Администрация МО «Бологовский район» |
| * 1. **Планы работы.**
 |
| 48. | Разработка и утверждение планов работы: проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения;проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасностьорганизация летнего отдыха;профилактика правонарушений; | Директор  | Июнь  |  |  |